Uchwała Nr XXII -215 /2005

Rady Miejskiej w Brusach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Brusy na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska

uchwala co następuje:

§ 1

- Zmienia się załączniki nr 3 i 4 do uchwały Nr XII-123/2004  Rady Miejskiej w Brusach 
z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Brusy na lata 2004 – 2006 .

- Aktualne wersje  załączników nr 3 i 4 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Przewodniczący Rady

Zbigniew Łącki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII-215/2005

Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych prognozowanych do realizacji w WPI na lata 2007 - 2013 - lista rezerwowa

| Lp. | Symbol zadania | Nazwa zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Budowa wodociągu w Czyczkowach Wyb. w kierunku Czernicy i Krówni |
| 2 |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skoszewie i Skoszewku |
| 3 |  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Broda - Huta -Rudziny - Chłopowy |
| 4 | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | Budowa obwodnicy dla miasta Brusy |
| 5 | 60016 Drogi publiczne gminne | Budowa ulic w mieście Brusy: Młyńska, Karnowskiego, Różana i Kwiatowa,Zielona, Karpacka, przedłużenie ul. Ogrodowej, Armii Krajowej i Targowej (wykonanie kanalizacji deszczowej, projektu ulic, nawierzchni) |
| 6 |  |  |
|  |  | Kapitalny remont ul. Polnej (nawierzchnia bitumiczna, chodniki) |
| 7 |  |  |
|  |  | Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Myśliwskiej i pozostałych ulic na Osiedlu Kościuszki |
| 8 |  |  |
|  |  | Budowa dróg gminnych na trasie: Małe Chełmy-Rolbik, Kinice-Czarniż, Zalesie-Leśno (I etap), Czarnowo-Czarnowo Wyb.-Czapiewice, Leśno-Główczewice, w Czarnowie, w Czarniżu (asfalt), Kruszyn-Windorp-Przymuszewo, Brusy -Gacnik-ul. Kościuszki, Czyczkowy - Krównia, Leśno (ul. Brzozowa) -Zalesie, Leśno -Orlik, Czapiewice - Czapiewice Wyb, Antoniewo - Asmus, Kaszuba - Rolbik, Małe Chełmy- Kaszuba, ul. Czernicka w Czyczkowach, modernizacja drogi i chodnika przy byłej SP w Czarniżu |
| 9 |  |  |
|  |  | Budowa skrzyżowania ul. Gdanskiej z drogą w kier. Gacnika |
| 10 |  |  |
|  |  | Budowa ul. Kościelnej w Kosobudach |
| 11 |  |  |
|  |  | Budowa ul. Podgórnej w Kosobudach |
| 12 |  |  |
|  |  | Budowa chodników w Brusach- etap II |
| 13 | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Zagospodarowanie Starego Rynku w Brusach |
| 14 | 75412 Ochotnicze Straże Pożarne | Budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w Czapiewicach |
| 15 | 80101 Szkoły podstawowe | Modernizacja Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Czyczkowach |
| 16 |  | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach |
| 17 |  | Budowa Sali gimnastycznej w Kosobudach |
| 18 | 80110 Gimnazja | Budowa gimnazjum w Brusach |
| 19 | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Budowa kanalizacji (sanitarnej, burzowej) w Lubni |
| 20 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Gliśno |
| 21 |  | Budowa siecikanalizacji sanitarnej z przyłączami na trasie Orlik-Lamk-Główczewice |
| 22 |  | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla wsi Widno wraz z lokalną siecią kanalizacyjną |
| 23 |  |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabno |
| 24 |  |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zalesie |
| 25 | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | Budowa oświetlenia ul. Wykopaliskowej, Myśliwskiej i Okrężnej w Leśnie |
| 26 | 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność | Wymiana pokrycia dachowego - świetlica w Zalesiu (blachodachówka) |
| 27 | 92601 Budowa obiektów sportowych | Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Leśnie |
| 28 |  | Budowa boiska sportowego w Męcikale |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII-215/2005 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2005 r.

# Nakłady inwestycyjne przewidziane do realizacji w WPI na lata 2004 -2006

| Lp. | Symbol zadania | Nazwa zadania / Zewnętrzne źródło finansowania | Rozpoczęcie / planowane zakończenie zadania | Aktualna wartość kosztorysowa | do 2004 | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 r. | 2005 | 2006 | po 2006 r. |
|  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki zewn. | Środki własne | Środki zewnętrzne | Środki własne | Środki zewn. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Budowa wodociągu z przyłączami Lubnia - Orlik - Lamk - Główczewice / 1) | 2004/2007 | 542056,71 |  |  | 0,00 | 19132,71 | 0,00 | 42000,00 | 0,00 | 480924,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa wodociągu w Leśnie Wyb. w kierunku Przymuszewa | 2006/2007 | 200000,00 |  |  |  |  |  |  | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  | Uregulowanie i opracowanie programu gospodarki odpadami dla terenu gminy Brusy / 1), 3) | 2004/2008 | 408403,12 |  |  | 8403,12 |  |  | 30000,00 |  | 370000,00 |
| 4 | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 w Brusach – budowa ronda w ciągu ul. Gdańskiej / 4) | 2005/2006 | 4580000,00 |  |  |  | 40000,00 | 40000,00 | 2250000,00 | 2250000,00 |  |
| 5 | 60016 Drogi publiczne gminne | Budowa ul. Gen. J. Bema, Rzemieślniczej i przebudowa ul. Kościuszki w Brusach wraz z odwodnieniem / 1), 4) | 2003/2006 | 4839533,81 | 56083,20 | 1125,82 | 6379,62 | 474780,20 | 2669681,11 | 414722,58 | 1216761,28 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa ulic na Osiedlu Ogrody w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego / 1), 4) | 2006/2009 | 8200000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |  | 8190000,00 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa ul. Ks. Czarnowskiego | 2002/2007 | 400000,00 | 85472,41 | 87710,00 |  |  |  |  |  | 226817,59 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa chodników w Brusach - etap I | 2006/2010 | 170000,00 |  |  |  |  |  | 20000,00 |  | 150000,00 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opracowanie projektu organizacji ruchu w Brusach | 2007/2013 | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modernizacja drogi gruntowej Brusy Jaglie - Żabno / 4) | 2004 | 58470,64 |  | 28470,64 | 30000,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modernizacja dogi Kosobudy - Broda - Rudziny / 4) | 2006/2008 | 1022141,17 |  |  |  |  |  | 50000,00 | 50000,00 | 922141,17 |
|  |  | Budowa drogi Wielkie Chełmy - Krównia / 4), 2) | 2005 | 78500,00 |  |  |  | 48500,00 | 30000,00 |  |  |  |
|  |  | Budowa ul. Karnowskiego w Brusach | 2005/2008 | 680000,00 |  |  |  | 27000,00 |  | 50000,00 |  | 603000,00 |
|  |  | Budowa zatoki autobusowej w Wielkich Chełmach / 4) | 2007 | 80000,00 |  |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |
|  |  | Budowa parkingu w Męcikale / 4) | 2005 | 200000,00 |  |  |  | 100000,00 | 100000,00 |  |  |  |
|  |  | Opracowanie koncepcji i budowa kanalizacji deszczowej w Brusach / 1) | 2007/2013 | 4000000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4000000,00 |
| 17 | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | "Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze w Regionie Zaborów" / 3) | 2004/2005 | 160528,20 |  | 68733,20 | 77040,00 | 14755,00 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa obiektu turystycznego z punktem informacji w Męcikale / 5) | 2004 | 147144,23 |  | 97197,83 | 49946,40 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Program rozwoju produktu turystycznego i zintegrowany program informacji turystycznej | 2007/2013 | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |
| 20 | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wykup gruntów i dróg osiedlowych | 2006 | 30000,00 |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykup nakładów poniesionych na budowę budynku poczty w Męcikale | 2002/2004 | 35000,00 | 21500,00 | 13500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana pokrycia dachowego i odnowienie elewacji pałacu Sikorskich w Leśnie / 2) | 2005/2013 | 400000,00 |  |  |  | 33274,05 |  |  |  | 366725,95 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie targowiska w Brusach | 2007/2013 | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 |
| 24 | 75023 Urzędy gmin | Zakup samochodu gminnego | 2007/2013 | 140000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 140000,00 |
| 25 |  | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 2006 | 20000,00 |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadaszenie i rozbudowa sceny | 2006 | 11600,00 |  |  |  |  |  | 11600,00 |  |  |
| 27 | 75412 Ochotnicze straże pożarne | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji skażeń chemicznych | 2006 | 680000,00 |  |  |  |  |  | 80000,00 | 600000,00 |  |
| 28 | 80101 Szkoły podstawowe | Modernizacja Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Leśnie 4) | 2003/2005 | 2126502,94 | 542326,94 | 739176,00 | 800000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapitalny remont szkoły w Lubni (stary budynek) / 6) | 2004 | 99440,21 |  | 58670,21 | 40770,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termomodernizacja budynków szkół i przedszkola w Brusach / 3) | 2003/2006 | 1000000,00 | 140000,00 |  |  |  |  |  |  | 860000,00 |
|  |  | Modernizacja sieci ciepłowniczej w Brusach / 3) | 2005/2006 | 1015000,00 |  |  |  |  |  |  | 15000,00 | 1000000,00 |
| 32 | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | Odbudowa autobusu szkolnego | 2006 | 190000,00 |  |  |  |  |  | 190000,00 |  |  |
| 33 | 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowaniem, modernizacja sprzętu | 2006 | 20000,00 |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |
| 34 | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Monitoring miejsc zagrożonych patologiami i zjawiskami agresji | 2004 | 29843,00 |  | 29843,00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Rozbudowa sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Brusy i inne zadania inwestycyjne ZGK w Brusach | 2006 | 215430,00 |  |  |  |  |  |  | 215430,00 |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w kierunku wsi Męcikał wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Brusach / 3), 4) | 2000/2005 | 15210305,73 | 13836287,73 | 500000,00 |  | 874018,00 |  |  |  |  |
| 38* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku wsi Czarnowo, Czapiewice i Kaszuba / 3 | 2004/2005 | 1668317,18 |  | 307547,18 |  | 1345096,00 | 15674,00 |  |  |  |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Leśnie / 1, 4 | 2003/2007 | 4500146,31 | 9800,02 | 1830,00 | 10370,00 | 103640,00 |  | 423644,26 | 2400650,73 | 1550211,30 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków z elektroenergetycznym zasilaniem na Osiedlu Kościuszki w Brusach / 5) | 2004 | 663055,39 |  | 175557,29 | 487498,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej we wsi Zalesie | 2005/2006 | 108300,00 |  |  |  |  |  | 108300,00 |  |  |
| 41 | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | Budowa oświetlenia osiedla Kościuszki w Brusach / 4) | 2007/2013 | 80000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 80000,00 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modernizacja oświetlenia | 2005/2009 | 1130731,00 |  |  |  | 117989,00 |  | 225054,00 |  | 787688,00 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Ogrody w Brusach w ulicach Targowej, Krótkiej, Spokojnej, Tęczowej, Granicznej i Armii Krajowej | 2006/2010 | 240000,00 |  |  |  |  |  |  | 35000,00 | 205000,00 |
| 44 | 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury | Budowa chaty kaszubskiej / 3) | 2002/2004 | 374419,30 | 211473,30 | 32946,00 | 130000,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana pokrycia dachowego i odnowienie elewacji WDK w Leśnie, budowa kładki na rzece Młosina / 7) | 2008/2010 | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500000,00 |
| 46 | 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność | Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Czyczkowach wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem chłodni / 4) | 2002/2006 | 611539,20 | 224843,20 |  |  | 2196,00 |  | 150000,00 |  | 234500,00 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej z garażem w Kosobudach / 7) | 2003/2006 | 563427,67 |  | 12812,18 |  | 615,49 |  | 189344,27 | 360655,73 |  |
|  |  | Przebudowa PMDK w Brusach | 2007/2013 | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200000,00 |
| 49 | 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Budowa boiska sportowego w Lubni / 4) | 2005 | 33000,00 |  |  |  | 23000,00 | 10000,00 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa boiska sportowego w Zalesiu / 4) | 2006 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie turystyczne wsi Męcikał i Czernica / 2) | 2007/2013 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100000,00 |
| RAZEM |  | 57852835,81 | 15127786,80 | 2155119,35 | 1640407,24 | 3268996,45 | 2865355,11 | 4314665,11 | 7333497,74 | 21147008,01 |

Zewnętrzne źródła finansowania:

1) EFRR (w ramach ZPORR); 2) Sektorowe Programy Operacyjne; 3) Fundusze Ochrony Środowiska; 4) Budżet Państwa; 5) Program SAPARD; 6) Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW

7) Europejki Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Uwaga: W pozycji 38 w 2007 r.:wydatki na kwotę 1550211,30 zł będą pokryte z:

- środki własne (Gmina Brusy):	543.583,78 zł,	- środki zewnętrzne:	1.006.627,52 zł