Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XII-123/2004

Rady Miejskiej w Brusach

z dnia 25 czerwca 2004 r.

KRYTERIA  OCENY  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH

WNIOSKOWANYCH  DO  WIELOLETNIEGO  PLANU

INWESTYCYJNEGO

- OCENA  DANYCH  FINANSOWYCH  ZAWARTYCH  W  FORMULARZACH

W ramach tego punktu dokonujemy oceny gwarancji pozyskania środków finansowych dla inwestycji, tzn. stopień pewności, iż dana inwestycja będzie finansowana ze środków zewnętrznych. Jednakże oceniamy tylko dotacje, subwencje oraz pożyczki i kredyty preferencyjne.

Nie bierzemy pod uwagę zarówno środków własnych jak i kredytów / pożyczek komercyjnych. Środki własne są środkami pewnymi, które są uzależnione tylko i wyłącznie od sytuacji finansowej gminy. Także zaciąganie zobowiązań o charakterze komercyjnym można traktować jako źródła pewne, gdyż na ogół takie zobowiązania są gminie udzielane na warunkach rynkowych w odróżnieniu od źródeł preferencyjnych.

Punktacja:

0 punktów	 - brak jakiejkolwiek pewności,

1 punkt	 - istnieje pewne prawdopodobieństwo, ze względu na specyfikację zadania,

3 punkty 	- przy inwestycjach finansowych tylko ze środków gminy,

4 punkty 	- np. wysyłany wniosek z prośbą o dofinansowanie, prowadzone wstępne rozmowy,

8 punktów	 - umowa przedwstępna, zapewnienie o przyznaniu środków,

12 punktów	- pewne, umowa o dotacje, itp.

- STAN  ZAAWANSOWANIA  ZADANIA

Należy ustalić i ocenić realizowany etap prac zadania inwestycyjnego.

Punktacja:

0 punktów 	– nie rozpoczęto jeszcze prac,

1 punkt 	– koncepcja,

2 punkty 	– realizacja prac koncepcyjnych i przygotowawczych (dokumentacja, 			ogłoszony przetarg, itp.),

3 punkty	 – pozwolenie na budowę i posiadanie kosztorysu inwestorskiego,

5 punktów	 – przetarg.

- BEZPOŚREDNIE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA

Należy wpisać punktową ocenę z uzyskanie efektu (korzyści) społecznego (wskaźniki rezultatu).

Możliwa do przyznania ilość punktów: 0-5.

- POWIĄZANIE  Z  INNYMI  ZADANIAMI

Należy rozważyć, w jakim stopniu wnioskowane przedsięwzięcie jest powiązane z innymi.

Punktacja:

0 punktów 	– brak jakiegokolwiek powiązania,

2 punkty 	– jest powiązane z innymi zadaniami, ale nie jest warunkiem ich realizacji,

4 punkty 	– inwestycja jest warunkiem realizacji innego zadania inwestycyjnego.

- STOPIEŃ  WSPÓŁFINANSOWANIA

Stopień współfinansowania określa udział środków preferencyjnych (pożyczek i kredytów) oraz środków bezzwrotnych (dotacji i subwencji) w planowanych nakładach na realizację inwestycji. Środki bezzwrotne są wyżej punktowane niż środki preferencyjne.

Punktacja:

-	dla środków preferencyjnych

2 punkty	 – udział kredytów / pożyczek preferencyjnych – nie większy niż 30% 			całkowitych nakładów,

4 punkty 	– udział kredytów / pożyczek preferencyjnych – większy niż 30% i nie 			większy niż 50% całkowitych nakładów,

6 punktów	 – udział kredytów / pożyczek preferencyjnych – powyżej 50% całkowitych 	nakładów,

- 	dla środków bezzwrotnych

6 punktów 	– udział środków bezzwrotnych – nie większy niż 30% całkowitych 			nakładów,

8 punktów 	– udział środków bezzwrotnych – większy niż 30% i nie większy niż 50% 	całkowitych nakładów,

10 punktów 	– udział środków bezzwrotnych – powyżej 50% całkowitych nakładów.

- WPŁYW  NA  PRZYSZŁE  BUDŻETY

Punktacja: 0-5

- SUMA  PUNKTÓW

Należy podać całkowitą sumę punktów uzyskaną w ocenie zadania inwestycyjnego.

- REKOMENDACJE  KOMISJI  KOORDYNACYJNEJ

Po przeprowadzonej szczegółowej analizie wszystkich cech zadania oraz dyskusji należy wnioskowane przedsięwzięcie zakwalifikować do WPI albo do zestawu rezerwowego, zaznaczając odpowiednie pole. Wybór należy w miarę obszernie uzasadnić.