# Załącznik Nr 1

………………….. dnia …………….     
                                                   Miejscowość/data.

…………………………

/pieczątka Wykonawcy/

Zamawiający 
Gmina Brusy reprezentowana przez Burmistrza Brus

# OFERTA

na „Realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z:

> Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

> opisem przedmiotu zamówienia,

> istotnymi warunkami umowy,

> innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

niżej podpisani, reprezentujący:

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

Fax:................................................................................................................................................

e-mail:.............................................................................................................................................

NIP: ……………..........................................................................................................................

REGON: .......................................................................................................................................

Nr konta bankowego ....................................................................................................................

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:   TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić)

oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ:

I. Cena:

a)	Część I: Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa

netto: ………………. zł

VAT: …………………. zł

brutto: ………………… zł

w tym

1)	Etap 1 - dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych

netto: ………………. zł

VAT: …………………. zł

brutto: ………………… zł

  - Etap 2 - wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i  zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odtworzeniem nawierzchni.

netto: ………………. zł

VAT: …………………. zł

brutto: ………………… zł

          - Część II: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną 
w ulicy Kalwaryjnej

netto: ………………. zł

VAT: …………………. zł

brutto: ………………… zł

w tym

- Etap 1 - dokumentacja projektową wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie 
na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych

netto: ………………. zł

VAT: …………………. zł

brutto: ………………… zł

- Etap 2 - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną poprzez budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Kalwaryjnej i części Dworcowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

netto: ………………. zł

VAT: …………………. zł

brutto: ………………… zł

          - Część III: Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków

netto: ………………. zł

VAT: …………………. zł

brutto: ………………… zł,

II. Doświadczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy branży sanitarnej [liczba budów] - …..…...

- W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych w istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamówienie wykonamy samodzielnie*/część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić):

| Zakres powierzonych prac | Firma Podwykonawcy |
| --- | --- |

- Na niniejszą ofertę składa się ............ kolejno ponumerowanych stron.

…………………………………………………………………….

/podpis i pieczęć upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy/

Wykaz załączników:

1.  ...............................................................

2.  ...............................................................

3.   .............................................................

n.  ...............................................................

# Załącznik Nr 2

# Istotne postanowienia umowy

## Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadanie pn.:  „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

w zakresie objętym SIWZ z dnia …….2018 r. i ofertą z dnia  ……… r. nr  ……..

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:

  - postanowieniach niniejszej umowy,

  - programie funkcjonalno – użytkowym,

  - złożonej ofercie

  - kosztorysie ofertowym,

  - harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczeństwa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

## Termin wykonania zamówienia

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: *właściwe zostawić

    - Część I: Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa

- Etap 1 - dokumentację projektową wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych do 31 października 2018 r.

- Etap 2 - wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i  zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odtworzeniem nawierzchni do 31 października 2019 r.

    - Część II: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną 
w ulicy Kalwaryjnej

- Etap 1 - dokumentacja projektową wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie 
na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych do 31 października2018 r.

- Etap 2 - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną poprzez budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Kalwaryjnej i części Dworcowej wraz z odtworzeniem nawierzchni do 31 października 2019 r.

    - Część III: Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków 
– do 31 października 2018 r.

- Przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni uznaje się za odstąpienie Wykonawcy od umowy.

- Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się ukończenie wszystkich robót 
budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy o zakończeniu budowy oraz złożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej.

- Niekompletność dokumentacji odbiorowej będzie traktowana jako opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i skutkować będzie naliczeniem kary zgodnie z §9 ust. 2) lit. a).

## Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: *właściwe zostawić

Część I: Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)

VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)

brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

w tym

  - za część określoną w §2 ust. 1 lit. A pkt 1)

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)

VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)

brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

  - za część określoną w §2 ust. 1lit. A pkt 2).

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)

VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)

brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

Część II: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną 
w ulicy Kalwaryjnej

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)

VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)

brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

w tym

- za część określoną w §2 ust. 1 lit. B pkt 1)

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)

VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)

brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

- za część określoną w §2 ust. 1 lit. B pkt 2)

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)

VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)

brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

Część III: Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)

VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)

brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją prac projektowych, uzgodnień i robót objętych przedłożoną ofertą, programem funkcjonalno – użytkowym. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, w tym m. in. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, urządzenia placu budowy, koszt obsługi geodezyjnej, obsługi geologicznej,  projektu organizacji robót, koszty utrzymania zaplecza budowy, w tym koszt mediów (woda, energia elektryczna), robót tymczasowych i prac towarzyszących, organizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i innych oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Rozliczenie finansowe pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
na podstawie faktur częściowych i faktury/faktur  końcowej/końcowych

- Ustala się wystawianie faktur w następujących terminach: *właściwe zostawić

Część I: Wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa

  - w listopadzie 2018 r. – za etap 1 przedmiotu umowy,

  - w lipcu 2019 r. - za roboty budowlane wykonane do 30.06.2019 r.

  - w listopadzie 2019 r. – za roboty budowlane wykonane w okresie od 01.07.2019 r. 
do 31.10.2019 r.

Część II: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną 
w ulicy Kalwaryjnej

- w listopadzie 2018 r. – za etap 1 przedmiotu umowy,

- w lipcu 2019 r. - za roboty budowlane wykonane do 30.06.2019 r.

- w listopadzie 2019 r. – za roboty budowlane wykonane w okresie od 01.07.2019 r. 
do 31.10.2019 r.

Część III: Modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków

- w sierpniu 2018 r. - za okres rozliczeniowy od podpisania umowy do 31.07.2018 r.

- w listopadzie 2018  r. - za okres rozliczeniowy od 01.08.2018 r. do 31.10.2018 r. r.

- Podstawą rozliczeń finansowych będą podpisane protokoły odbioru dokumentacji/ robót budowlanych odrębne dla każdej faktury.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz

- oświadczeń wszystkich podwykonawców o tym, że uregulował on wobec nich należności 
z tytułu realizacji zleconych robót i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, oświadczenia Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich podwykonawców, przy których udziale wykonywał przedmiot umowy i przedłożenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub

- oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że odebrane i zafakturowane roboty nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców.

- Kwota odpowiadająca sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty, zostanie uregulowana przez Zamawiającego poprzez przekazanie jej bezpośrednio na rachunek podwykonawców w terminie 30 dni od stwierdzenia, że Wykonawca nie zapłacił wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

- Złożyć do depozytu sądowego albo kwota wypłacona przez Zamawiającego podwykonawcom zostanie potrącona z należności Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktury wystawione będą na Gminę Brusy, Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 555-192-12-30.

## Sposób realizacji przedmiotu zamówienia

§ 4

- Koordynację bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego prowadzi Zbigniew Żabiński – Dyrektor IFZ lub zastępująca go osoba.

- Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym wykonywanie robót jest: ………………………………..……

- Przedstawiciel Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem ich odbioru. Prace w zakresie robót zanikających i ulegających zakryciu nie mogą być kontynuowane przed dokonaniem odbioru w obecności Koordynatora lub Inspektora Nadzoru.

§ 5

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

- Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę:

  - roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej,

  - roboty związane z budową zbiorników retencyjnych, budową komór rozdziału wód deszczowych wraz z regulatorami przepływu, układów podczyszczających,

  - roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem istniejących nawierzchni dróg i chodników,

  - roboty związane z budową dróg technicznych zapewniających obsługę i konserwację urządzeń oraz zbiorników retencyjnych,

  - roboty związane z porządkowaniem terenu budowy oraz terenów przyległych i dróg dojazdowych po zakończeniu prac.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów 
i dokonania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

  - przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania czynności.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzajem umowy o pracę i wymiarem etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników itp.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, imię 
i nazwisko pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,02% całości kwoty wynagrodzenia brutto określonej §3 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na złożenie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższego wymogu. Niezłożeni przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.

## Obowiązki stron

§ 6

- Zamawiający:

- przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,

- zapewni nadzór inwestorski.

- Wykonawca:

- wykona i uzgodni dokumentację projektową,

- złoży wniosek o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- przed przystąpieniem do wykonywania robót opracuje i przekaże do zatwierdzenia plan BIOZ,

- protokolarnie przejmie teren budowy,

- wykona i zagospodaruje plac budowy, w tym zabezpieczy i oznakuje teren budowy,

- zapewni na własny koszt obsługę geodezyjną i wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- zapewni na własny koszt wodę i energię elektryczną na teren prowadzonych robót,

- ubezpieczy budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych,

- zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego, uczestniczy w czynnościach odbioru 
i zapewni usunięcie stwierdzonych wad, uczestniczy w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do użytkowania,

- będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy oraz terenie przyległym 
do budowy,

- będzie prowadził roboty oraz zapewni dowóz materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia i uszkodzenia terenów sąsiednich oraz ciągów komunikacyjnych,

- zapewni bezpieczny dostęp do sąsiednich nieruchomości w trakcie trwania robót budowlanych,

- po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy oraz teren przyległy oraz drogi dojazdowe 
i ciągi komunikacyjne wykorzystywane przez pojazdy budowy i doprowadzi je do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- sporządzi kosztorys powykonawczy,

- przygotuje dokumentację odbiorową.

- Wyliczenie obowiązków wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 7

- Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w ciągu 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej zmiany, zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym 
w ust. 5, uważa się za akceptację umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego z zachowaniem procedury określonej w ust. 3-9.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót/prac projektowych (podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):

………………………………………………………………………………….

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Podzlecenia robót przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom niewymienionym w ust. 11 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ, z zachowaniem procedury określonej 
w ust. 3-9, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
do przedstawionego projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 8

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni 
od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznacza także terminy przeglądów w trakcie trwania okresu gwarancji 
oraz ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz terminu 
na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach i odbiorach wymienionych 
w ust. 1 i 2.

## Kary umowne

§ 9

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonywaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,/*do części I i II

za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,/*do części III

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach i przeglądach, o których mowa w § 8 umowy, w  wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,/*do części

- za odstąpienie od umowy Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,/*do części

- za zmianę lub wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,/*do części

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,/*do części

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1,/*do części

- za nieprzedłożenie w terminie określonym w §7 ust. 5 poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1,/*do części

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli zawarta umowa określała termin zapłaty dłuższy niż określony w §7 ust. 4 w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.,/*do części

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Kary umowne określone w ust. 2 zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Postanowienia ust. 2 i 3 nie wyłączają prawa Zamawiającego i Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.

## Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat rękojmi oraz 5 lat gwarancji na przedmiot umowy.

- Za termin początkowy gwarancji oraz rękojmi uznaje się datę odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach 
z przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wynagrodzenia umownego brutto tj. ………………  zł.

- Strony postanawiają, że:

  - 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł, przeznaczonego 
na zabezpieczenie roszczenia z tytułu wykonania zamówienia niezgodnie z umową, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót,

  - 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

## Zmiany umowy

§ 12

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp oraz w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

- konieczności aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności

      - na którą Strony nie miały wpływu,

      - przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,

      - której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,

      - której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.

- sądowej waloryzacji zamówienia,

- zmiany rozwiązań/parametrów technicznych lub technologicznych, które jednak spełniają wymagania SIWZ i mają parametry identyczne lub lepsze od tych zaproponowanych w ofercie,

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano 
w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,

- zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych.

- zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy,  kierowników robót lub projektantów - w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ (powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptacje Zamawiającego.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady ciągłe oraz temperatura poniżej 0oC trwające powyżej 3 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- braku możliwości niezwłocznego zawarcia umowy z Wykonawcą,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- zmiany warunków dofinansowania przedmiotu zamówienia przez instytucje zewnętrzne.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji 
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawie Budowlanym,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3 oraz w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaru i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

  - danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

  - danych teleadresowych,

  - danych rejestrowych,

  - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:

1) wprowadzenia podwykonawcy,

2) zmiany podwykonawcy,

3) rezygnacji podwykonawcy,

4) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców.

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

- W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie 
z warunkami zawartymi w umowie. Każda zmiana umowy musi nastąpić w formie pisemnej, 
w formie aneksu pod rygorem nieważności takiego oświadczenia

## Postanowienia końcowe

§ 13

      - Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

      - Wykonawca utrzyma ciągłość ubezpieczenia na cały okres realizacji przedmiotu ubezpieczenia.

      - Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie 
do naliczenia kary zgodnie z § 9 ust. 2 pkt c.

§ 14

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 
wg siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

# Załącznik Nr 3

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy

WYKONAWCA

…………………………………………………

…………………………………………………

/nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy/

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i braku podstaw wykluczenia

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na warunkach określonych 
w art. 22a Pzp.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących podmiotów:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy. *)

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp.

- Wykazanie, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp. *)

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16-20 Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

- Wykazanie, że nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. *)

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp:

- …………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………...………………………………………..

- Wykazanie, że nie zachodzą wobec podwykonawców podstawy wykluczenia. *)

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.

- ………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………….

- Oświadczenie dotyczące podanych informacji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy

przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(własnoręczny podpis)

*) Wypełnić tylko wówczas gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku przekreślić.

# Załącznik Nr 4

……………………………

……………………………

/nazwa wykonawcy/

# Wykaz robót budowlanych

| L.p. | Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość robót budowlanych [zł. brutto] | Data wykonywania zamówienia | Miejsce wykonywania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dowody określające, czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym  czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

…………………, …………………			 .........……………………………………

/miejscowość/	        /data/				 /podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy/

Załącznik Nr 5

……………………………

……………………………

/nazwa wykonawcy/

# WYKAZ OSÓB

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie – opisać wg wymagań określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 2b) SIWZ | Dysponowanie na podstawie art. 22a ustawy Pzp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ............................ Kierownik budowy w specjalności sanitarnej |  |  |  | TAK/NIE1,2 |
| 2 | ............................ Kierownik robót w specjalności drogowej |  |  |  | TAK/NIE1,2 |
|  |  |  |  |  | TAK/NIE1,2 |
|  |  |  |  |  | TAK/NIE1,2 |
|  |  |  |  |  | TAK/NIE1,2 |

1 zaznaczyć właściwe

2  w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy dołączyć dokument, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ

…………………, …………………			 .........……………………………………

/miejscowość/	        /data/				 /podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy/

Załącznik Nr 6

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji WYKONAWCY niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:                (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Stosownie do treści art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zobowiązuję(my) się do oddania swoich zasobów w postaci:

…………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:

Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy szczegółowo określić):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

- Będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………, …………………				.........……………………………………

(miejscowość)	                 (data)				                          (podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)

przedstawiciela (-li) składającego oświadczenie/

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Zamiast niniejszego załącznika Wykonawca może przedstawić inne dokumenty, w szczególności: pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp dokumenty dotyczące:

- Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do Warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

# Załącznik Nr 7

……………………………

……………………………

/nazwa wykonawcy/

INFORMACJA

o grupie kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” informuję, że:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *)

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*)

…………………, …………………				.........……………………………………

/miejscowość/	        /data/					  /podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. informację składa każdy z Wykonawców osobno.

Załącznik Nr 8

Uwaga: załącznik dotyczy tylko wykonawcy reprezentowanego przez pełnomocnika lub

w sytuacji określonej w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W razie potrzeby załącznik należy powielić.

………………….. dnia …………….     
                                                   Miejscowość/data.

…………………………

/pieczątka Wykonawcy/

# Pełnomocnictwo

Zarejestrowana nazwa firmy:

................................................................................................................................

Siedziba firmy: .....................................................................................................

w imieniu której działa/-ją/

.................................................................................................................................

Do reprezentowania wykonawcy w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nieograniczonego na „Realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

w tym:

- do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z przetargiem(

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(

upoważnia się:

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.............................................

(imię i nazwisko i podpis osoby /-ób/)

*niepotrzebne skreślić

# Załącznik Nr 9

# Program funkcjonalno - użytkowy

Załączono w oddzielnym pliku

# Załącznik Nr 10

Stelaż do tablicy informacyjnej - wzór

Załączono w oddzielnym pliku